# Macedonia Ride — Development Blueprint

Table of Contents

# Macedonia Ride — Целосен Development Blueprint

Carpool / ride-sharing платформа за меѓуградско заедничко патување во Македонија. Верзија на документот: 1.0 · Датум: 30.06.2026 · Тип: техничка спецификација подготвена за развој.

Овој документ е целосна спецификација што може директно да се користи за програмирање. Содржи 27 секции: од концепт, преку база и API, до план за развој по фази.

## 1. Кратко објаснување на платформата

Macedonia Ride е mobile-first web платформа за меѓуградско carpool патување. За разлика од класичен Uber каде возачот вози специјално за патникот, овде возачите кои веќе патуваат од еден град во друг објавуваат слободни места во својот автомобил, а патниците резервираат место и патуваат заедно со нив, споделувајќи ги трошоците.

Главна вредност: безбедно, едноставно и евтино меѓуградско патување, со јасна рута, проверени корисници и live tracking на возилото.

Три улоги:

- Патник (Passenger) — пребарува патување, испраќа барање со pickup/dropoff локација, комуницира со возач, го следи возилото.

- Возач (Driver) — креира патување, дефинира рута и waypoints, управува со барања, започнува патување, споделува live локација.

- Админ (Admin) — управува со корисници, патувања, резервации, reports, градови/рути, претплати и промоции.

Клучни принципи:

- Request-to-Join, не инстант резервација — возачот секогаш одобрува.

- Route-first ranking — промоцијата никогаш не надминува релевантност на рутата.

- Privacy by default — точната локација и телефон се откриваат само по одобрување.

- Cash-first MVP — платформата прво поврзува луѓе; online плаќање доаѓа подоцна.

- Detour-aware matching — системот пресметува колку pickup/dropoff отстапува од рутата.

Препорачан tech stack (детали во секција 23): Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui на frontend; Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Storage) на backend; Mapbox или Google Maps за мапи, рути и геокодирање.

## 2. Sitemap

### Public pages

/                     Landing
/find-ride            Пребарување (public preview)
/offer-ride           Маркетинг за возачи
/how-it-works         Како функционира
/safety               Безбедност и доверба
/popular-routes       Популарни рути (SEO)
/login
/register
/forgot-password
/terms
/privacy
/contact

### Passenger dashboard

/dashboard/passenger                  Overview
/dashboard/passenger/find             Find Ride + филтри
/dashboard/passenger/trips            My Trips (tabs)
/dashboard/passenger/trips/[id]       Trip detail + live tracking
/dashboard/passenger/bookings         Резервации
/dashboard/passenger/messages         Chat
/dashboard/passenger/saved-locations  Зачувани локации
/dashboard/passenger/reviews          Оценки
/dashboard/passenger/profile          Профил и settings

### Driver dashboard

/dashboard/driver                     Overview
/dashboard/driver/create-trip         Креирај патување (wizard)
/dashboard/driver/trips               My Trips (tabs)
/dashboard/driver/trips/[id]          Trip detail
/dashboard/driver/requests            Барања од патници
/dashboard/driver/active-trip/[id]    Live trip контроли
/dashboard/driver/vehicles            Возила
/dashboard/driver/subscription        Претплата
/dashboard/driver/promotions          Промоции и статистика
/dashboard/driver/messages            Chat
/dashboard/driver/reviews             Оценки
/dashboard/driver/profile             Профил

### Admin dashboard

/admin                Overview / KPIs
/admin/users          Сите корисници
/admin/drivers        Возачи + возила
/admin/passengers     Патници
/admin/trips          Патувања
/admin/bookings       Резервации
/admin/reports        Пријави
/admin/cities         Градови
/admin/routes         Рути + pickup/dropoff точки
/admin/subscriptions  Претплати
/admin/promotions     Промоции
/admin/settings       Системски подесувања

### Shared / utility

/trip/share/[token]   Public read-only share view (Share Trip)
/verify-email
/verify-phone
/onboarding/role      Избор на улога по регистрација

## 3. User flows за патник

3.1 Регистрација → прв search

Register (email/phone) → verify → избор улога (патник) →
пополни профил (град, слика) → Find Ride.

3.2 Find Ride → Request to Join

1. Внеси: почетен град, краен град, датум, време, бр. патници.
2. (опц.) Внеси pickup и dropoff локација (мапа / адреса / GPS / зачувана).
3. Системот враќа резултати: [Промовирани] и [Сите патувања], сортирани
   по route-match → promotion → време → рејтинг → близина (секција 18).
4. Отвори Trip Details: возач, авто, рута на мапа, правила, цена, слободни места.
   (Регистарска табличка делумно скриена, телефон скриен.)
5. „Request to Join": внеси seats, pickup, dropoff, багаж, порака.
6. Системот пресметува detour (мин) и distance-from-route (км) и означува
   дали е во рамки на max_detour_minutes на возачот.
7. Барање → status = pending. Се отвора chat (телефон сè уште скриен).

3.3 По одобрување

Driver approves → seats се намалуваат → telefon видлив → точна pickup видлива →
notification + chat. Патникот гледа Trip во „Approved".

3.4 Активно патување (live tracking)

Driver „Start Trip" → патникот гледа marker на мапа, ETA до pickup и до
дестинација, статус, последно ажурирање. Може „Share Trip".
Статуси течат: driver_on_the_way → arrived_at_pickup → passenger_picked_up →
in_progress → completed. По completed: tracking off → остави оценка.

3.5 Откажување / report

Cancel пред старт (cancelled_by_passenger) → seats се враќаат.
По патување: Report (no-show, опасно возење, итн.) + Review.

## 4. User flows за возач

4.1 Onboarding

Register → verify → улога (возач) → додади возило (My Vehicles) →
(опц.) verification → Create Trip.

4.2 Create Trip (wizard, секција 6)

Step 1 Рута: почетен/краен град, точни старт/дестинација координати,
       route description, waypoints, попатни застанувања.
Step 2 Detour: detour_allowed, max_detour_minutes, can_pickup/can_dropoff
       по waypoint.
Step 3 Капацитет/цена: available_seats, price_per_seat.
Step 4 Правила: smoking, pets, luggage, AC, notes.
Step 5 Распоред: датум/време; еднократно или повторувачко (recurring rule).
Step 6 (опц.) Promote this Trip → boost/subscription.
→ Publish (status: published/scheduled).

4.3 Управување со барања

Requests: за секое барање — патник, рејтинг, бр. патници, pickup/dropoff
на мапа, detour estimate, дали е во лимит, порака, багаж.
Акции: Accept | Reject | Message | Predloži друга pickup точка |
Predloži друго време | Cancel trip.
Accept → seats-- , patnik approved, telefon видлив за двете страни.

4.4 Active Trip контроли

Start Trip (бара GPS permission, почнува location sharing) →
Arrived at Pickup → Passenger Picked Up → Complete Trip.
Во секој момент: Cancel Trip. Complete/Cancel → tracking off.

4.5 По патување

Earnings се ажурираат (expected, cash MVP). Оцени ги патниците. Reviews.

## 5. User flows за admin

5.1 Login (admin role) → Overview KPIs.
5.2 Модерација корисници: преглед профил → verify / block / activate.
5.3 Возачи: преглед возила и verification → approve/reject verification.
5.4 Патувања: list/filter → unpublish/delete suspicious trip.
5.5 Резервации: преглед по статус → manual intervene при спор.
5.6 Reports: inbox → отвори → истражи → resolve/escalate → (опц.) block.
5.7 Cities/Routes: CRUD градови, popular routes, pickup/dropoff точки.
5.8 Subscriptions/Promotions: планови CRUD, manual activate/deactivate,
    преглед статистика.
5.9 Settings: fees, cancellation rules, verification rules,
    notification templates, promotion rules.

## 6. Рута на движење на возачот

Возачот мора јасно да ја дефинира рутата — не е доволно „Скопје → Охрид". Дефиниција содржи:

- почетен/краен град + точни старт/дестинација координати и адреси;

- route_description (текстуален опис на главната рута);

- trip_waypoints — подредена листа места низ кои поминува, секое со can_pickup / can_dropoff;

- можни попатни застанувања;

- detour_allowed и max_detour_minutes;

- route_polyline (encoded polyline од Directions API, кеширан) за route-matching и приказ на мапа.

Пример (Скопје → Велес):

Старт: Скопје, Аеродром (41.9430, 21.5100)
Рута:  Аеродром → автопат Е-75 → Катланово → Велес
Waypoints: Петровец (pickup✓ dropoff✓), Катланово (pickup✓ dropoff✓),
           Башино Село (pickup✗ dropoff✓)
Правило: само од главната рута, без големо скршнување. max_detour = 10 мин.

Во Trip Details патникот ја гледа целата рута на мапа (polyline + waypoint markers).

## 7. Pickup и dropoff локација на патник

При барање патникот избира pickup и dropoff преку: мапа, пребарување адреса (geocoding), моментална GPS локација, зачувана локација, или предложена pickup точка од возачот.

Возачот ја гледа pickup/dropoff локацијата пред одобрување. Системот автоматски пресметува:

- дали pickup е блиску до рутата (distance-from-route во км);

- колку минути скршнување бара pickup (detour estimate);

- дали е во рамки на max_detour_minutes;

- истото за dropoff.

Пример 1 (во лимит): Рута Аеродром→Е75→Катланово→Велес, max 10 мин. Pickup: Кисела Вода → „8 минути скршнување — во дозволениот лимит."

Пример 2 (над лимит): Pickup: Сарај → „22 минути скршнување — над дозволениот лимит." Возачот сепак може рачно да прифати.

Детална математика во секции 16–17.

## 8. Privacy логика за локација

ПРАВИЛА:
- Возачот ја гледа pickup/dropoff само ОТКАКО патникот испратил барање
  за неговото патување (не пред тоа, не за други патувања).
- Возачот НЕ ја гледа live GPS на патникот цело време.
- Пред одобрување: прикажи ПРИБЛИЖНА зона (snapped кон најблиска
  јавна точка / заокружени координати ~300–500 м).
- По одобрување: прикажи ТОЧНА pickup локација.
- За домашна адреса: патникот добива опција „nearby public pickup point".
- Патникот може РАЧНО да сподели live локација, само ако сака.
- По completed/cancelled: локацијата НЕ се споделува активно.
- Телефонски број: скриен до approved booking.

Имплементација: чувствителните полиња се сервираат преку API слој кој применува правила според booking.status и улогата на барателот; на ниво на база — RLS политики (секција 13).

## 9. Барање за резервација (Request to Join)

Нема автоматска резервација. Патникот испраќа барање со: seats_requested, pickup (адреса+коорд+note), dropoff (адреса+коорд+note), message, багаж инфо, посебно барање.

Статуси на booking:

pending → approved | rejected
approved → cancelled_by_passenger | cancelled_by_driver | completed | no_show

Кога возачот одобри, trips.available_seats се намалува за seats_requested (атомски, во транзакција, со проверка дека има доволно места).

## 10. Chat систем

Внатрешен chat возач ↔ патник, врзан за booking. Достапен: при испратено барање, додека е pending, по approved, за време на активно патување и кратко по completed (пр. 48 ч).

Типови пораки (message_type): text, pickup_clarification, system, location_suggestion, trip_update (automated). Телефон не се прикажува веднаш — само по approved.

Realtime преку Supabase Realtime (Postgres changes на messages) или WebSocket канал по booking_id.

## 11. Live tracking на возилото

Кога возачот кликне Start Trip, неговата GPS локација се споделува во реално време со патници со approved booking.

Патникот гледа: позиција на возилото, движење на мапа, дали се движи кон pickup, ETA до pickup, ETA до дестинација, последно ажурирање, статус, дали стои или се движи, копче „Share Trip".

ТЕХНИЧКА ЛОГИКА:
1. Driver → Start Trip.
2. status → driver_on_the_way (/ in_progress).
3. Web app бара GPS permission (navigator.geolocation.watchPosition).
4. Локација се испраќа на секои ~3–5 сек (throttle/debounce).
5. Последна локација → trip_locations + Realtime broadcast (low-latency).
6. Само approved passengers смеат да читаат (RLS / channel auth).
7. Патник гледа marker што се движи (Mapbox GL).
8. Систем пресметува ETA (Directions API или хаверсин + просечна брзина).
9. Complete/Cancel → tracking off, престанува broadcast.

Забелешка: за web MVP tracking работи додека возачот ја има отворено страницата (Wake Lock API помага). Вистинско background tracking бара native Android/iOS app (future).

Архитектурата е детална во секција 14.

## 12. Статуси на патување

draft → published → scheduled → driver_on_the_way → arrived_at_pickup →
passenger_picked_up → in_progress → completed
(во секој активен момент: → cancelled)

Возачки копчиња: Publish Trip · Start Trip · Arrived at Pickup · Passenger Picked Up · Complete Trip · Cancel Trip. Патникот добива notification на секоја промена.

## 13. Admin панел структура

Overview KPIs: вкупно корисници / возачи / патници, активни патувања, завршени патувања, pending reports, најпопуларни рути, активни promoted rides, активни subscriptions.

Модули: Users · Drivers · Passengers · Trips · Bookings · Reports · Cities · Routes · Subscriptions · Promotions · Settings (детален опис на секции и акции е даден во оригиналната спецификација; мапиран е во sitemap-от и API-то подолу).

Reports причини: возач/патник не се појавил, опасно возење, лажно патување, навредливо однесување, измама, погрешна рута, проблем со плаќање.

Settings: fees, cancellation rules, verification rules, notification templates, privacy settings, promotion rules — чувани во admin_settings (key/value).

## 14. Live tracking architecture

┌────────────┐   watchPosition (3–5s)   ┌──────────────────────┐
│ Driver Web │ ───────────────────────▶ │  POST /trips/:id/loc  │
│ (Start On) │                          │  (rate-limited)       │
└────────────┘                          └─────────┬─────────────┘
                                                   │ upsert last + insert history
                                                   ▼
                                   ┌────────────────────────────┐
                                   │ trip_locations (Postgres)  │
                                   │ + Realtime broadcast chan  │
                                   │   trip:{id}:location       │
                                   └─────────┬──────────────────┘
            subscribe (only approved)        │ RLS / channel authz
                                             ▼
                                   ┌────────────────────────────┐
                                   │ Passenger Web (Mapbox GL)  │
                                   │ marker move + ETA compute  │
                                   └────────────────────────────┘

Решенија:

- Транспорт: Supabase Realtime Broadcast (ниска латентност, не оптоварува insert на секоја точка) + повремен trip_locations insert за историја/recovery.

- Authz: Realtime канал trip:{tripId} со проверка дека корисникот има approved booking или е возачот.

- ETA: примарно Directions API (трае, кешира), fallback Haversine растојание ÷ просечна брзина по тип пат.

- Battery/permission: Wake Lock API, throttling, „resume tracking" prompt ако табот се успие.

- Cleanup: при completed/cancelled — отповикај канал, стопирај watchPosition, маркирај крај.

## 15. Детална database schema (целосен SQL)

PostgreSQL (Supabase). Користени се ENUM типови, uuid PK, timestamps и индекси. Геопросторот може да се чува како double precision lat/lng (MVP) или PostGIS geography(Point) (препорачано за route-matching — види секција 17). Подолу е MVP верзија со lat/lng + опционални PostGIS колони.

-- ============ EXTENSIONS ============
create extension if not exists "uuid-ossp";
create extension if not exists postgis;          -- за route-matching (препорачано)

-- ============ ENUMS ============
create type user_role        as enum ('passenger','driver','admin');
create type user_status      as enum ('active','blocked','pending','deleted');
create type verification_st  as enum ('unverified','pending','verified','rejected');
create type trip_status      as enum ('draft','published','scheduled',
                                      'driver_on_the_way','arrived_at_pickup',
                                      'passenger_picked_up','in_progress',
                                      'completed','cancelled');
create type booking_status   as enum ('pending','approved','rejected',
                                      'cancelled_by_passenger','cancelled_by_driver',
                                      'completed','no_show');
create type message_type     as enum ('text','pickup_clarification','system',
                                      'location_suggestion','trip_update');
create type review_type      as enum ('driver_to_passenger','passenger_to_driver');
create type report_status    as enum ('open','investigating','resolved','dismissed');
create type promotion_type   as enum ('subscription','boost_24h','boost_3d','featured');
create type promotion_status as enum ('active','expired','cancelled','scheduled');
create type sub_status       as enum ('active','expired','cancelled','past_due');
create type pay_status       as enum ('unpaid','paid','refunded','pending');
create type recurrence_type  as enum ('none','weekdays','weekends','weekly','custom');

-- ============ USERS ============
create table users (
  id              uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  first_name      text not null,
  last_name       text not null,
  email           text unique,
  phone           text unique,
  password_hash   text,                  -- ако не се користи само Supabase Auth
  profile_image   text,
  city_id         uuid references cities(id),
  role            user_role not null default 'passenger',
  is_driver       boolean not null default false,
  is_passenger    boolean not null default true,
  email_verified  boolean not null default false,
  phone_verified  boolean not null default false,
  status          user_status not null default 'active',
  created_at      timestamptz not null default now(),
  updated_at      timestamptz not null default now()
);
create index idx_users_role   on users(role);
create index idx_users_status on users(status);

-- ============ CITIES ============
create table cities (
  id         uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  name       text not null unique,
  latitude   double precision,
  longitude  double precision,
  geom       geography(Point,4326),
  is_active  boolean not null default true
);

-- ============ PASSENGER SAVED LOCATIONS ============
create table passenger_saved_locations (
  id          uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  user_id     uuid not null references users(id) on delete cascade,
  label       text not null,            -- Дома / Работа / Факултет ...
  address     text,
  latitude    double precision not null,
  longitude   double precision not null,
  geom        geography(Point,4326),
  note        text,
  is_default  boolean not null default false,
  created_at  timestamptz not null default now()
);
create index idx_saved_loc_user on passenger_saved_locations(user_id);

-- ============ DRIVER PROFILES ============
create table driver_profiles (
  id                  uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  user_id             uuid not null unique references users(id) on delete cascade,
  bio                 text,
  rating_average      numeric(3,2) not null default 0,
  total_trips         integer not null default 0,
  verification_status verification_st not null default 'unverified',
  created_at          timestamptz not null default now()
);

-- ============ VEHICLES ============
create table vehicles (
  id            uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  driver_id     uuid not null references users(id) on delete cascade,
  make          text not null,
  model         text not null,
  year          integer,
  color         text,
  license_plate text not null,
  seats         integer not null check (seats between 1 and 8),
  has_ac        boolean not null default false,
  luggage_space text,                    -- none / small / medium / large
  vehicle_image text,
  is_active     boolean not null default true,
  created_at    timestamptz not null default now()
);
create index idx_vehicles_driver on vehicles(driver_id);

-- ============ TRIPS ============
create table trips (
  id                  uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  driver_id           uuid not null references users(id) on delete cascade,
  vehicle_id          uuid references vehicles(id),
  start_city_id       uuid not null references cities(id),
  end_city_id         uuid not null references cities(id),
  start_address       text,
  start_latitude      double precision not null,
  start_longitude     double precision not null,
  destination_address text,
  destination_latitude  double precision not null,
  destination_longitude double precision not null,
  route_polyline      text,              -- encoded polyline (кеширан)
  route_geom          geography(LineString,4326),
  departure_date      date not null,
  departure_time      time not null,
  available_seats     integer not null check (available_seats >= 0),
  total_seats         integer not null,
  price_per_seat      numeric(10,2) not null,
  route_description   text,
  detour_allowed      boolean not null default true,
  max_detour_minutes  integer not null default 10,
  smoking_allowed     boolean not null default false,
  pets_allowed        boolean not null default false,
  luggage_allowed     boolean not null default true,
  notes               text,
  status              trip_status not null default 'draft',
  is_recurring        boolean not null default false,
  recurrence          recurrence_type not null default 'none',
  recurrence_config   jsonb,             -- {days:[1,3,5], until:'2026-12-31'}
  parent_trip_id      uuid references trips(id),  -- за recurring instances
  is_promoted         boolean not null default false,
  promotion_priority  integer not null default 0,
  promoted_until      timestamptz,
  created_at          timestamptz not null default now(),
  updated_at          timestamptz not null default now()
);
create index idx_trips_route   on trips(start_city_id, end_city_id, departure_date);
create index idx_trips_status  on trips(status);
create index idx_trips_promo   on trips(is_promoted, promotion_priority desc);
create index idx_trips_driver  on trips(driver_id);
create index idx_trips_routegeom on trips using gist(route_geom);

-- ============ TRIP WAYPOINTS ============
create table trip_waypoints (
  id          uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  trip_id     uuid not null references trips(id) on delete cascade,
  city_id     uuid references cities(id),
  address     text,
  latitude    double precision not null,
  longitude   double precision not null,
  geom        geography(Point,4326),
  order_index integer not null,
  can_pickup  boolean not null default true,
  can_dropoff boolean not null default true
);
create index idx_waypoints_trip on trip_waypoints(trip_id, order_index);

-- ============ BOOKINGS ============
create table bookings (
  id                          uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  trip_id                     uuid not null references trips(id) on delete cascade,
  passenger_id                uuid not null references users(id) on delete cascade,
  seats_requested             integer not null default 1 check (seats_requested > 0),
  pickup_address              text,
  pickup_latitude             double precision not null,
  pickup_longitude            double precision not null,
  pickup_geom                 geography(Point,4326),
  pickup_note                 text,
  dropoff_address             text,
  dropoff_latitude            double precision not null,
  dropoff_longitude           double precision not null,
  dropoff_geom                geography(Point,4326),
  dropoff_note                text,
  detour_minutes_estimate     numeric(6,2),
  distance_from_route_km      numeric(7,3),
  is_within_driver_detour_limit boolean,
  message                     text,
  luggage_info                text,
  status                      booking_status not null default 'pending',
  created_at                  timestamptz not null default now(),
  updated_at                  timestamptz not null default now(),
  unique (trip_id, passenger_id)         -- едно барање по патување по патник
);
create index idx_bookings_trip   on bookings(trip_id);
create index idx_bookings_pass   on bookings(passenger_id);
create index idx_bookings_status on bookings(status);

-- ============ MESSAGES ============
create table messages (
  id           uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  trip_id      uuid references trips(id) on delete cascade,
  booking_id   uuid references bookings(id) on delete cascade,
  sender_id    uuid not null references users(id),
  receiver_id  uuid not null references users(id),
  message      text not null,
  message_type message_type not null default 'text',
  created_at   timestamptz not null default now(),
  read_at      timestamptz
);
create index idx_messages_booking on messages(booking_id, created_at);

-- ============ TRIP LOCATIONS (live tracking) ============
create table trip_locations (
  id          bigserial primary key,
  trip_id     uuid not null references trips(id) on delete cascade,
  driver_id   uuid not null references users(id),
  latitude    double precision not null,
  longitude   double precision not null,
  speed       double precision,
  heading     double precision,
  recorded_at timestamptz not null default now()
);
create index idx_triploc_trip on trip_locations(trip_id, recorded_at desc);

-- ============ REVIEWS ============
create table reviews (
  id               uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  trip_id          uuid not null references trips(id) on delete cascade,
  booking_id       uuid references bookings(id) on delete cascade,
  reviewer_id      uuid not null references users(id),
  reviewed_user_id uuid not null references users(id),
  rating           integer not null check (rating between 1 and 5),
  punctuality      integer check (punctuality between 1 and 5),
  driving_safety   integer check (driving_safety between 1 and 5),
  communication    integer check (communication between 1 and 5),
  cleanliness      integer check (cleanliness between 1 and 5),
  behavior         integer check (behavior between 1 and 5),
  comment          text,
  review_type      review_type not null,
  created_at       timestamptz not null default now(),
  unique (booking_id, reviewer_id, review_type)
);

-- ============ REPORTS ============
create table reports (
  id                uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  reporter_id       uuid not null references users(id),
  reported_user_id  uuid references users(id),
  trip_id           uuid references trips(id),
  booking_id        uuid references bookings(id),
  reason            text not null,       -- enum-like: no_show / dangerous / fake ...
  description       text,
  status            report_status not null default 'open',
  created_at        timestamptz not null default now(),
  resolved_at       timestamptz
);
create index idx_reports_status on reports(status);

-- ============ NOTIFICATIONS ============
create table notifications (
  id         uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  user_id    uuid not null references users(id) on delete cascade,
  title      text not null,
  message    text,
  type       text not null,              -- booking_request / approved / trip_started ...
  data       jsonb,                      -- {trip_id, booking_id, ...} за deep-link
  is_read    boolean not null default false,
  created_at timestamptz not null default now()
);
create index idx_notif_user on notifications(user_id, is_read, created_at desc);

-- ============ SUBSCRIPTION PLANS ============
create table subscription_plans (
  id                  uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  name                text not null,
  description         text,
  price               numeric(10,2) not null,
  currency            text not null default 'MKD',
  duration_days       integer not null,
  promoted_rides_limit integer not null default 0,
  priority_level      integer not null default 0,
  is_active           boolean not null default true,
  created_at          timestamptz not null default now()
);

-- ============ DRIVER SUBSCRIPTIONS ============
create table driver_subscriptions (
  id                   uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  driver_id            uuid not null references users(id) on delete cascade,
  plan_id              uuid not null references subscription_plans(id),
  status               sub_status not null default 'active',
  start_date           timestamptz not null default now(),
  end_date             timestamptz not null,
  promoted_rides_used  integer not null default 0,
  promoted_rides_limit integer not null default 0,
  payment_status       pay_status not null default 'unpaid',
  created_at           timestamptz not null default now(),
  updated_at           timestamptz not null default now()
);
create index idx_subs_driver on driver_subscriptions(driver_id, status);

-- ============ TRIP PROMOTIONS ============
create table trip_promotions (
  id                    uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  trip_id               uuid not null references trips(id) on delete cascade,
  driver_id             uuid not null references users(id),
  subscription_id       uuid references driver_subscriptions(id),
  promotion_type        promotion_type not null,
  priority_level        integer not null default 1,
  status                promotion_status not null default 'active',
  start_date            timestamptz not null default now(),
  end_date              timestamptz not null,
  impressions_count     integer not null default 0,
  clicks_count          integer not null default 0,
  booking_requests_count integer not null default 0,
  created_at            timestamptz not null default now(),
  updated_at            timestamptz not null default now()
);
create index idx_promo_active on trip_promotions(status, end_date);

-- ============ ADMIN SETTINGS ============
create table admin_settings (
  id            uuid primary key default uuid_generate_v4(),
  setting_key   text not null unique,
  setting_value jsonb not null,
  updated_at    timestamptz not null default now()
);

Корисни тригери (skeleton):

-- auto-update updated_at
create or replace function set_updated_at() returns trigger as $$
begin new.updated_at = now(); return new; end; $$ language plpgsql;

create trigger trg_trips_updated   before update on trips
  for each row execute function set_updated_at();
create trigger trg_bookings_updated before update on bookings
  for each row execute function set_updated_at();

-- намали seats при approve, врати при cancel (поедноставено)
create or replace function on_booking_status_change() returns trigger as $$
begin
  if new.status = 'approved' and old.status <> 'approved' then
    update trips set available_seats = available_seats - new.seats_requested
      where id = new.trip_id and available_seats >= new.seats_requested;
    if not found then raise exception 'Not enough seats'; end if;
  elsif old.status = 'approved'
        and new.status in ('cancelled_by_passenger','cancelled_by_driver','no_show') then
    update trips set available_seats = available_seats + new.seats_requested
      where id = new.trip_id;
  end if;
  return new;
end; $$ language plpgsql;

create trigger trg_booking_seats after update on bookings
  for each row execute function on_booking_status_change();

## 16. Relations меѓу табелите

users 1───* vehicles                    (driver_id)
users 1───1 driver_profiles             (user_id)
users 1───* passenger_saved_locations   (user_id)
users 1───* trips                       (driver_id)
users 1───* bookings                    (passenger_id)
users *───1 cities                      (city_id)

cities 1───* trips (start_city_id, end_city_id)
cities 1───* trip_waypoints

trips 1───* trip_waypoints
trips 1───* bookings
trips 1───* trip_locations
trips 1───* messages
trips 1───* trip_promotions
trips *───1 vehicles

bookings 1───* messages
bookings 1───* reviews
bookings *───1 trips
bookings *───1 users (passenger)

reviews *───1 users (reviewer_id, reviewed_user_id)
reports *───1 users (reporter_id, reported_user_id)

subscription_plans 1───* driver_subscriptions
driver_subscriptions 1───* trip_promotions
users (driver) 1───* driver_subscriptions

ER скица (текст):

USERS ──< VEHICLES ──< TRIPS ──< BOOKINGS ──< MESSAGES
  │                      │           │
  │                      ├──< TRIP_WAYPOINTS
  │                      ├──< TRIP_LOCATIONS
  │                      └──< TRIP_PROMOTIONS >── DRIVER_SUBSCRIPTIONS >── PLANS
  ├──< SAVED_LOCATIONS
  ├──1 DRIVER_PROFILE
  └──< REVIEWS / REPORTS / NOTIFICATIONS
CITIES ──< TRIPS, WAYPOINTS, USERS

## 17. Pages и components

Reusable UI components (shadcn/ui base):

RideCard            — резултат во search (возач, рута, цена, places, badge)
RideCardPromoted    — варијанта со „Промовирано" badge + highlight
TripStatusBadge     — обоен статус chip
RouteMap            — Mapbox GL: polyline + waypoint markers
LocationPicker      — мапа + search + GPS + saved locations
DetourIndicator     — „8 мин скршнување · во лимит" (зелено/црвено)
SeatSelector        — stepper за seats
BookingRequestForm  — pickup/dropoff/seats/message/багаж
RequestCard         — за возач: патник + pickup/dropoff на мини-мапа + акции
ChatThread / ChatInput
LiveTrackingMap     — moving marker + ETA panel
ReviewForm / ReviewStars
NotificationBell / NotificationList
FilterPanel         — сите филтри за search
RecurrencePicker    — еднократно / weekdays / weekends / custom
VehicleForm / VehicleCard
SubscriptionPlanCard / PromoteTripModal
ShareTripSheet      — генерира share линк
ProfileForm / VerificationBadge
DataTable           — admin листи (sort/filter/paginate)
KpiCard / StatChart — admin overview

Page → components мапа (примери):

/dashboard/passenger/find   → FilterPanel, RideCard(+Promoted), RouteMap, Pagination
/dashboard/passenger/trips/[id] → RouteMap/LiveTrackingMap, TripStatusBadge,
                                   ChatThread, ReviewForm, ShareTripSheet
/dashboard/driver/create-trip   → multi-step wizard: LocationPicker, RouteMap,
                                   RecurrencePicker, DetourSettings, rules
/dashboard/driver/requests      → RequestCard list, DetourIndicator, accept/reject
/dashboard/driver/active-trip/[id] → LiveTrackingMap (driver), status контроли
/admin/*                        → DataTable, KpiCard, StatChart, detail drawers

## 18. Dashboard структура

Passenger Overview: следно патување, pending барања, approved патувања, quick search, recent trips.

Driver Overview: денешни патувања, upcoming, pending requests, approved passengers, expected earnings, rating, subscription status.

Admin Overview: KPI картички (корисници/возачи/патници/активни/завршени/pending reports), најпопуларни рути, активни promoted rides, активни subscriptions, графикони (trips/day, bookings/day).

Layout: лев sidebar со навигација по улога, горен бар со NotificationBell + профил, content површина mobile-first (sidebar → bottom nav на мобилен).

## 19. API endpoints

REST-style (Next.js Route Handlers /app/api/... или Supabase Edge Functions). Сите враќаат JSON; заштитени со auth + RLS.

AUTH
POST   /api/auth/register            {first,last,email|phone,password,role}
POST   /api/auth/login               {identifier,password}
POST   /api/auth/logout
POST   /api/auth/forgot-password     {email}
POST   /api/auth/reset-password      {token,password}
POST   /api/auth/verify-email        {token}
POST   /api/auth/verify-phone        {code}
POST   /api/auth/role                {is_driver,is_passenger}

USERS / PROFILE
GET    /api/me
PATCH  /api/me                       профил, privacy, slika
GET    /api/users/:id                public profile (без чувствителни)
GET    /api/me/saved-locations
POST   /api/me/saved-locations
PATCH  /api/me/saved-locations/:id
DELETE /api/me/saved-locations/:id

VEHICLES
GET    /api/vehicles
POST   /api/vehicles
PATCH  /api/vehicles/:id
DELETE /api/vehicles/:id

TRIPS (driver)
POST   /api/trips                    create (draft)
PATCH  /api/trips/:id                update
POST   /api/trips/:id/publish
POST   /api/trips/:id/cancel
GET    /api/trips/mine               driver's trips (tabs)
POST   /api/trips/:id/start          → driver_on_the_way (tracking on)
POST   /api/trips/:id/arrived
POST   /api/trips/:id/picked-up
POST   /api/trips/:id/complete

SEARCH (passenger)
GET    /api/search/rides?from=&to=&date=&time=&seats=
          &pickupLat=&pickupLng=&dropoffLat=&dropoffLng=
          &maxPrice=&minRating=&smoking=&pets=&ac=&luggage=&sort=
          → {promoted:[...], all:[...]}   (ranking секција 21)
GET    /api/trips/:id                 trip details (privacy-aware)

BOOKINGS
POST   /api/trips/:id/bookings        request to join (pickup/dropoff/seats/msg)
GET    /api/bookings/mine             passenger
GET    /api/trips/:id/bookings        driver: барања за патувањето
POST   /api/bookings/:id/approve
POST   /api/bookings/:id/reject
POST   /api/bookings/:id/cancel       (passenger/driver)
POST   /api/bookings/:id/no-show
POST   /api/bookings/:id/suggest      {pickup?|time?}  предлог од возач

GEO / MATCHING
POST   /api/geo/detour                {tripId,pickup,dropoff}
          → {detourMinutes, distanceFromRouteKm, withinLimit}
GET    /api/geo/geocode?q=            адреса → координати
GET    /api/geo/route?from=&to=&via=  Directions → polyline + waypoints

LIVE TRACKING
POST   /api/trips/:id/location        {lat,lng,speed,heading}  (driver, throttled)
GET    /api/trips/:id/location        last known (approved passengers)
        + Realtime channel: trip:{id}:location

CHAT
GET    /api/bookings/:id/messages
POST   /api/bookings/:id/messages     {message,type}
POST   /api/messages/:id/read

REVIEWS
POST   /api/bookings/:id/reviews      {rating, sub-ratings, comment, type}
GET    /api/users/:id/reviews

REPORTS / NOTIFICATIONS
POST   /api/reports                   {reportedUserId?,tripId?,reason,description}
GET    /api/notifications
POST   /api/notifications/:id/read

MONETIZATION
GET    /api/plans
POST   /api/subscriptions             subscribe (MVP: manual/cash → admin activate)
GET    /api/me/subscription
POST   /api/trips/:id/promote         {type:boost_24h|boost_3d|featured}
GET    /api/trips/:id/promotion/stats

ADMIN  (role=admin)
GET    /api/admin/overview
GET    /api/admin/users  PATCH /api/admin/users/:id   (block/activate/verify)
GET    /api/admin/drivers  POST /api/admin/drivers/:id/verify
GET    /api/admin/trips   POST /api/admin/trips/:id/unpublish
GET    /api/admin/bookings
GET    /api/admin/reports  POST /api/admin/reports/:id/resolve
CRUD   /api/admin/cities  /api/admin/routes
CRUD   /api/admin/plans   POST /api/admin/subscriptions/:id/activate
GET    /api/admin/promotions
GET    /api/admin/settings  PATCH /api/admin/settings

## 20. Authentication, authorization, security & privacy

Auth (Supabase Auth): email+password и phone+OTP. JWT сесии. Email verification (magic link/token), phone verification (SMS OTP, провајдер пр. Twilio/локален SMS gateway). Forgot/reset password преку токен. Корисник избира улога; is_driver/is_passenger дозволуваат двојна улога.

Authorization:

- Middleware проверува сесија на сите /dashboard/* и /admin/*.
- Role gating: admin рути бараат role='admin'.
- Resource ownership: возач може да менува само свои trips/vehicles;
  патник само свои bookings/saved-locations.
- Row Level Security (RLS) во Postgres е втор слој (defense in depth).

RLS примери (Supabase):

alter table trips enable row level security;
alter table bookings enable row level security;
alter table trip_locations enable row level security;
alter table messages enable row level security;

-- Trips: сите гледаат published; возачот менаџира свои
create policy trips_select_public on trips for select
  using (status in ('published','scheduled') or driver_id = auth.uid());
create policy trips_modify_owner on trips for all
  using (driver_id = auth.uid()) with check (driver_id = auth.uid());

-- Bookings: само патникот сопственик или возачот на патувањето
create policy bookings_access on bookings for select using (
  passenger_id = auth.uid()
  or exists (select 1 from trips t where t.id = bookings.trip_id
             and t.driver_id = auth.uid())
);
create policy bookings_passenger_insert on bookings for insert
  with check (passenger_id = auth.uid());

-- Trip locations: возачот пишува; читаат само approved passengers + возачот
create policy triploc_driver_write on trip_locations for insert
  with check (driver_id = auth.uid());
create policy triploc_read on trip_locations for select using (
  driver_id = auth.uid()
  or exists (select 1 from bookings b
             where b.trip_id = trip_locations.trip_id
               and b.passenger_id = auth.uid()
               and b.status = 'approved')
);

-- Messages: само sender/receiver
create policy messages_access on messages for select
  using (sender_id = auth.uid() or receiver_id = auth.uid());

Privacy слој (секција 8) во API:

- Trip details: пред booking → license_plate маскирана (СК-***-АА),
  телефон скриен. По approved → целосни.
- Pickup точна локација: само возачот по испратено барање; патникот ја гледа
  својата. Пред approve може приближна зона.
- Phone reveal само при booking.status='approved'.

Security мерки: input validation (Zod), rate limiting (search, location POST, auth), CSRF за cookie сесии, HTTPS-only, hashing на password (ако custom), audit log за admin акции, content moderation hooks, soft-delete за корисници, GDPR-style data export/delete (future). Verified driver badge, report/block, share-trip — за доверба.

## 21. Route matching, detour calculation & search ranking

21.1 Route matching (дали патувањето одговара на патникот):

1. Hard filter: start_city/end_city директно ИЛИ патникот сака сегмент што
   е покриен од рутата (преку waypoints / polyline).
2. Geo match: pickup_point близу до route_polyline (≤ threshold км) и
   dropoff_point близу, и dropoff е „после" pickup по насока на рутата.
3. Date/time прозорец и available_seats ≥ seats_requested.
4. Правила: ако патникот филтрира non-smoking/pets/ac — applied.

21.2 Detour calculation:

distance_from_route_km = најкусо растојание од pickup точка до polyline
                         (PostGIS ST_Distance(route_geom, pickup_geom)).
detour_minutes = T(route со pickup) − T(route без pickup)
   - MVP апроксимација: 2 × distance_from_route_km / avg_speed_kmh × 60
   - Точно: Directions API со waypoint (кешира; повикувај штедливо).
within_limit = detour_minutes ≤ trips.max_detour_minutes

PostGIS пример:

select
  st_distance(t.route_geom, b_pickup) / 1000.0 as dist_km
from trips t
where t.id = $1;
-- b_pickup := ST_SetSRID(ST_MakePoint(lng,lat),4326)::geography

Резултатот се чува во bookings.detour_minutes_estimate, distance_from_route_km, is_within_driver_detour_limit. Возачот секогаш може рачно да override-не.

21.3 Search ranking (sorting):

ПОРЕДОК:
1. Promoted rides со ТОЧЕН route match
2. Promoted rides преку попатна рута (segment match)
3. Обични: по време на тргнување (близина до бараното време)
4. Обични: по оцена на возач
5. Обични: по близина на pickup/dropoff до рутата (помал detour прв)
6. Обични: по цена (само ако патникот избрал sort=price)

ПРАВИЛО: route-match е ПРЕДУСЛОВ за promotion boost. Нерелевантно
промовирано патување (Скопје→Охрид за барање Скопје→Велес) НЕ оди најгоре
освен ако реално поминува низ Велес и дозволува попатни патници.

Scoring (псевдо):

score = w_promo*promoQualified*priority_level
      + w_time*timeProximity
      + w_rating*driverRating
      + w_detour*(1/(1+detourMin))
      - w_price*priceNormalized(ако sort=price)
Резултат во две секции: { „Промовирани", „Сите патувања" } со badge.

## 22. Subscription & monetization логика

Типови возачи: Free · Basic Promotion · Premium · Pay-per-Boost.

Free            — бесплатно објавува, стандардно сортирање, basic stats.
Basic Promotion — месечна претплата, X promoted rides/месец, „Promoted"
                  badge, повисоко рангирање, basic view/request stats.
Premium         — повеќе promoted rides, Premium badge, advanced stats,
                  повеќе видливост на популарни рути, featured profile.
Pay-per-Boost   — еднократно: boost 24h / 3 дена / top до денот на патување.

Promotion lifecycle: автоматски expired кога: патувањето започне, се откаже, се пополни (available_seats=0), или истече периодот. Cron/Edge Function проверува trip_promotions секои N мин.

Други модели (подготвени, MVP-flagged): platform fee по booking (20–30 ден/процент), service fee за патник, premium driver profile, featured routes (Скопје→Велес…), corporate packages (company dashboard, private routes, invoices), student packages, sponsored banners (пумпи/сервиси/осигурување), partnerships, airport rides категорија, monthly pass за патници, route alerts premium.

MVP монетизација: Free plan + Pay-per-Boost + Promoted badge + basic promoted sorting; subscription планови постојат во база, но online плаќање е future (manual/cash активација од admin за почеток).

## 23. Notifications логика

Настани → notification: ново барање, прифатено/одбиено барање, откажано патување, промена на време, trip started, arrived at pickup, passenger picked up, trip completed, „остави оцена", chat порака, promoted ride истекува, subscription истекува.

Канали: in-app (табела notifications + Realtime bell) — MVP; email (transactional, пр. Resend/SMTP) — MVP за клучни; push (web push/FCM) — future; SMS — future, само критични.

Имплементација: на server акција (approve/start/…) се вметнува ред во notifications + (опц.) се праќа email преку queue/Edge Function. Frontend слуша Realtime на notifications по user_id.

## 24. MVP scope

PASSENGER MVP: register/login, профил, search, trip details,
  request-to-join (pickup/dropoff), chat, my trips, review.
DRIVER MVP: register/login, профил, vehicle, create trip (рута+waypoints
  +detour settings), requests, гледа pickup/dropoff, accept/reject,
  start/complete trip, review.
ADMIN MVP: users, drivers, trips, bookings, reports, cities,
  basic promoted rides management.
LIVE TRACKING MVP: tracking додека возачот има отворено страница, marker
  на мапа, само approved passengers, auto-off по completed/cancelled.
MONETIZATION MVP: Free plan, Pay-per-Boost, Promoted badge, basic promoted
  sorting; subscription планови во база (online payment = future).

## 25. Future features

Android/iOS app · background tracking · online плаќање · wallet · refund policy · провизија · referral · premium drivers · verified ID/license · female-only rides · student/corporate rides · automatic route matching · AI pickup suggestions · loyalty · promo codes · emergency/SOS · voice call masking · Viber/WhatsApp notifications · airport rides.

## 26. Препорачан tech stack

Frontend : Next.js 14+ (App Router) · TypeScript · Tailwind CSS · shadcn/ui
State/data: React Query (TanStack) · Zod валидација · React Hook Form
Backend  : Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Storage + Edge Functions)
           (алтернатива: custom Node/NestJS + Postgres + Redis)
Realtime : Supabase Realtime (chat, tracking, notifications) / WebSockets
Maps     : Mapbox GL JS + Directions + Geocoding (или Google Maps + Places)
Geo      : PostGIS за route-matching и detour
Email    : Resend / SMTP transactional
SMS OTP  : Twilio / локален SMS gateway
Hosting  : Vercel (frontend) + Supabase (managed) / VPS
Push     : Web Push / FCM (future)
Analytics: PostHog / Plausible (опц.)

## 27. Folder structure (Next.js App Router)

macedonia-ride/
├─ app/
│  ├─ (public)/            page.tsx, find-ride, offer-ride, how-it-works,
│  │                        safety, popular-routes, login, register,
│  │                        forgot-password, terms, privacy, contact
│  ├─ (auth)/              verify-email, verify-phone, onboarding/role
│  ├─ dashboard/
│  │  ├─ passenger/        find, trips, trips/[id], bookings, messages,
│  │  │                    saved-locations, reviews, profile
│  │  └─ driver/           create-trip, trips, trips/[id], requests,
│  │                       active-trip/[id], vehicles, subscription,
│  │                       promotions, messages, reviews, profile
│  ├─ admin/               users, drivers, passengers, trips, bookings,
│  │                       reports, cities, routes, subscriptions,
│  │                       promotions, settings
│  ├─ trip/share/[token]/
│  └─ api/                 auth/, trips/, bookings/, search/, geo/,
│                          messages/, reviews/, reports/, notifications/,
│                          plans/, subscriptions/, admin/
├─ components/
│  ├─ ui/                  (shadcn)
│  ├─ rides/               RideCard, FilterPanel, BookingRequestForm ...
│  ├─ maps/                RouteMap, LocationPicker, LiveTrackingMap
│  ├─ chat/  reviews/  driver/  admin/  layout/
├─ lib/
│  ├─ supabase/            client.ts, server.ts, middleware.ts
│  ├─ geo/                 detour.ts, matching.ts, directions.ts
│  ├─ ranking/             search-ranking.ts
│  ├─ auth/                guards.ts
│  ├─ validations/         zod schemas
│  └─ notifications/
├─ hooks/                  useLiveTracking, useGeolocation, useRealtimeChat
├─ types/                  database.types.ts (Supabase gen), domain types
├─ supabase/
│  ├─ migrations/          *.sql (schema, RLS, triggers, functions)
│  ├─ seed.sql             cities + popular routes + plans
│  └─ functions/           edge functions (promotion-expiry, notify)
├─ middleware.ts
├─ tailwind.config.ts
└─ next.config.js

Seed (cities & popular routes):

Градови: Скопје, Велес, Куманово, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Прилеп,
Штип, Кочани, Струмица, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Струга, Ресен,
Кичево, Дебар, Радовиш, Свети Николе, Делчево, Берово.
Популарни рути (за featured/SEO): Скопје↔Велес, Скопје↔Битола, Скопје↔Охрид,
Скопје↔Куманово, Скопје↔Тетово, Скопје↔Штип, Скопје↔Прилеп, Скопје↔Гевгелија,
Скопје↔Струмица, Битола↔Охрид, Велес↔Штип, Кавадарци→Скопје.

## 28. Практичен development plan по фази

ФАЗА 0 — Setup (1 недела)
  Repo, Next.js+TS+Tailwind+shadcn, Supabase проект, миграции (секција 15),
  seed cities/routes/plans, Auth (email+phone), middleware/guards, дизајн систем.

ФАЗА 1 — Core домен (1–2 недели)
  Профили, улоги, vehicles CRUD, cities. RLS политики. Basic dashboards skeleton.

ФАЗА 2 — Trips & Search (2 недели)
  Create-trip wizard + waypoints + detour settings + Mapbox рута/polyline.
  Search со hard filters + RideCard + два секции (promoted/all) basic ranking.
  Trip details (privacy-aware).

ФАЗА 3 — Bookings & Chat (2 недели)
  Request-to-join, detour calc (PostGIS + Directions), accept/reject, seat
  decrement тригер, статуси, chat (Realtime), notifications (in-app+email).

ФАЗА 4 — Live tracking (1–2 недели)
  Driver Start/Arrived/PickedUp/Complete, watchPosition, Realtime broadcast,
  passenger LiveTrackingMap + ETA, Share Trip, auto-off.

ФАЗА 5 — Reviews, Reports, Admin (2 недели)
  Двонасочни reviews, reports flow, admin модули (users/drivers/trips/
  bookings/reports/cities/routes), KPIs.

ФАЗА 6 — Monetization (1–2 недели)
  Plans во база, Pay-per-Boost, Promoted badge, promotion lifecycle cron,
  promotion stats, subscription (manual/cash активација).

ФАЗА 7 — Hardening & Launch (1–2 недели)
  Rate limiting, validation, тестови, мобилен QA, перформанси, SEO на
  popular-routes, аналитика, soft-launch на 2–3 рути (Скопје↔Велес прв).

## 29. UI/UX предлог

Принципи: mobile-first, една примарна акција по екран, минимум кликови до „Request to Join". Чисти картички, видлива цена и слободни места, доверба (рејтинг, verified badge, слика).

Дизајн: светла тема + опц. dark; примарна боја (пр. тиркизно/сино за доверба), акцент за promoted (суптилен, не агресивен). Македонски јазик прв, опц. албански/англиски (i18n). Големи tap targets, bottom nav на мобилен, sticky „Request"/„Publish" копчиња.

Клучни екрани: Search (горе филтри што се collapse-ираат, листа картички, мапа toggle), Trip details (рута на мапа врв, потоа возач/авто/правила, sticky CTA), Create-trip wizard (прогрес индикатор, мапа во чекор за рута), Active trip (голема мапа + статус лента + ETA), Admin (DataTable + детал drawer).

Trust & safety во UI: verified badge, делумно скриена табличка, „телефон видлив по одобрување", Share Trip копче истакнато, лесен пристап до Report.

## 30. Кои функционалности да се направат први (приоритет)

P0 (без нив нема производ):
  Auth+улоги · Vehicles · Create trip + рута/waypoints · Search + ranking
  basic · Trip details (privacy) · Request-to-join + pickup/dropoff +
  detour calc · Accept/reject + seat logic · Статуси на патување · Chat.

P1 (комплетен MVP):
  Live tracking (foreground) · Notifications (in-app+email) · Reviews ·
  Reports · Admin core · Saved locations · Share Trip.

P2 (раст/монетизација):
  Pay-per-Boost + Promoted badge + promoted sorting · Subscription планови ·
  Promotion stats · Featured routes · Popular-routes SEO.

P3 (future): native app, background tracking, online плаќање, wallet,
  referral, verified ID/license, AI pickup, corporate/student, SOS.

Прв реален milestone: пушти една рута end-to-end (Скопје ↔ Велес) со P0+минимум P1 (tracking + notifications), собери реални возачи/патници, па скалирај на останатите рути.

Крај на спецификацијата.